Planning

Notre équipe de développement sera constitué de trois étudiant en licence 3ème année au CERI d'Avignon : Zakaria Maghnouji, Julien Missichini et Dylan Hernandez. Notre chef de projet est monsieur Dylan Hernandez pas de retour possible.
Nous serons trois programmeurs. Il y aura un testeur qui sera notre chef d'équipe.
Deux personnes s'occuperont de tout ce qui touche à la documentation (spécifique, technique...) qui seront Zakaria Maghnouji et Julien Missichini. Nous aurons pour but de développer un jeu type « Tamagoshi » qui consistera à simuler la vie d'un petit animal.

On aura 7 séances de 3 heures chacune afin de mener à bien le développement.
Le projet sera implémenté en C++ en utilisant ses capacités orientés objet et l'héritage.

Durant la première séance qui à lieu le 25 septembre 2014 on devra définir l'organisation globale des équipes et mettre en place le planning qui servira à ordonner les différentes tâches que nous devront réaliser. Nous aurons à mettre en place les différentes groupes de modélisation.

Organisation de l'équipe projet :

- Dylan Hernandez (chef de projet)
  Il sera chargé du développement global du jeu lui même c'est à dire qu'il s'occupera de la coordinations des différents modules du jeu. Il s'occupera aussi de la partie graphique du jeu.
  Il sera en charge de la gestion de la nourriture du Tamagotchi.
- Zakaria Maghnouji :

Il se chargera du développement du module « Tamagotchi » qui incluront ses différentes	caractéristiques, l'état d'humeur du Tamagotchi etc … Il se chargera aussi du développement	graphique.

Julien Missichini :

Il développera le module Environnement qui inclura les différents lieu où qui seront	accessibles aux Tamagotchi ainsi que la météo par exemple. Il s'occupera aussi du	gestionnaire de sauvegarde et de la gestion temporelle du jeu.

Planning :

- 1ere séance du 24 septembre : Mise en place du groupe et répartition des tâches, élaboration du planning

- 2eme séance du 8 Octobre : élaboration du cahier des charges(choix d'implémentation,ressources et outils, fonctionnalités du tamagotchi...)

- 3eme séance du 15 Octobre : méthodes de développement(gestion des versions, règles de documentation, protocole de test...)

- 4eme séance du 22 Octobre : élaboration des spécifications techniques (diagramme de classe UML, architecture globale et définition de chaque fonctionnalités

- 5eme séance du 7 Novembre : Début de la programmation du tamagotchi

- 6eme séance du 27 Novembre : Avancement de la partie programmation, début des tests.

- 7eme séance du 4 Décembre : Finalisation des tests, élaboration du rapport de test et rendu du projet final